***Kulli Ühistu***

**TEGEVUSKAVA 2022-2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Tegevus** | **Toimumise aeg** | **Rahastus allikas** | **Vastutaja** |
| **1** | **Ettevalmistused külaplatsi arenduseks** **võsa eemaldus, platsi kujundamine** | **2022-2023** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **2** | **Lastemänguväljaku arendus** **Mänguväljak ronilaga**  | **2022-2023** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **3** | **Lastele sportimis võimaluste loomine** Jalgpalliväljak, korvpalliplats 1 korviga | **2022-2025** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **4** | **Täiskasvanutele vaba aja veetmise võimaluste loomine**  **Lõkkekoha rajamine koos pinkidega** | **2023-2025** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **5** | **Külaplatsi korraline hooldusniitmine jms** | **järjepidev** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **6** | **Infostendi paigaldus külaplatsile** paremaks info liikumiseks ja olemas oleva stendi suurendamine | **2023** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **7** | **Lastele sportimis võimaluste loomine** korvpalliplatsile tugevam kate paigaldus | **2023-2025** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **8** | **Seltsielu arendamine** (nt ühise spordipäeva korraldamine vms ) | **vastavalt rahalistele võimalustele** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **9** | **Heakorratalgud teeäärte ning ühiskasutatavate alade puhastamin**e(kuused, hekid mis elektriliinide all,kraavid jms) | **järjepidev** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **10** | **Tuletõrje veevõtukoha, korrashoid ja kontroll**Kulli väikekoht ametlik veevõtukoht | **järjepidev** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **11** | **Kulli väike koha siseteede korrashoid ja lumekoristus** | **järjepidev** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu/ Raasiku vald** |
| **12** | **Sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste loomine täiskasvanutele**välijõusaal | **2023-2025** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **12** | **Külaplatsi rajatiste hooldus korrashoid ja kontroll** | **järjepidev** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **13** | **Valgustuse rajamine** Kulli suvilate tee äärde | **esimesel võimalusel** | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |
| **14** | **Kulli väikekoha teede tolmuvabaks muutmine (**mustkatte paigaldamine) | **esimesel võimalusel**  | **Raasiku Vald / vabatahtlik töö /** **Kulli Ühistu omafinantseering** | **Kulli Ühistu** |

**Kulli küla** - külavanem: Heidi Peramets,  e-mail: kulliyhistu@gmail.com

**Kulli Ühistu juhtkond**

 **Heino Rask**

**Allan Peramets**

**Siim Nazarov**

**Valentina Kapõlova**

